2017

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

КОНЦЕПЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для разработки Концепции	2

2. Разработчики	3

3. Оценка текущей ситуации, обоснование необходимости размещения	4

4. Нормативные требования	6

5. Цели и задачи	11

6. Состав МКДС и набор оказываемых услуг 	13

7. Существующие объекты дорожного сервиса 	22

8. Планируемые к строительству, находящиеся на стадии строительства объекты дорожного сервиса 	24

9. Преполагаемые места размещения	26

10. Этапы реализации проектов	30

11. Планируемый эффект от реализации	31

12. Приложения	32

- Основания для разработки Концепции.

Концепция размещения многофункциональных комплексов дорожного сервиса на автомобильных дорогах федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации (далее – Концепция) разработана на основании Решения заседания Совета по инвестициям Новосибирской области и в соответствии с целями и задачами, определяемыми нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, международными правовыми актами и актами Министерства транспорта Российской Федерации.

В рамках Концепции под многофункциональными комплексами дорожного сервиса  (далее – МКДС) понимаются объекты как придорожного, так и дорожного сервиса (определения, приведенные в техническом регламенте Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог).

Объекты дорожного сервиса (далее – ОДС) - здания и сооружения, расположенные в пределах полосы отвода и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения (остановочные пункты автобусов, в том числе с павильонами, площадки для кратковременной остановки транспортных средств, площадки для отдыха со стоянками транспортных средств, устройства аварийно-вызывной связи и иные сооружения).

Объекты придорожного сервиса (далее – ОПС) - здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения).

Многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) – территории, включающие в себя различные объекты дорожного сервиса. Классификация МФЗ определяется в соответствии с Приложением № 1 Положения о генеральной схеме размещения объектов дорожного сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования.

- Разработчики.

Концепция разработана Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства», Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и Акционерным обществом «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Состав рабочей группы:

- Костылевский Анатолий Викторович – Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

- Раков Евгений Иванович – И.о министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

- Жихарев Олег Валентинович – Заместитель руководителя Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

- Чирков Игорь Александрович – Директор Департамента проектного управления Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (далее – АО «АИР»);

- Осипов Игорь Николаевич – Начальник отдела имущественных отношений ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»;

- Громенко Константин Геннадьевич – Первый заместитель начальника управления ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

- Максимов Сергей Анатольевич – Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири».

- Оценка текущей ситуации, обоснование необходимости размещения.

Современная автомобильная дорога предназначена для обеспечения безопасного и удобного передвижения участников дорожного движения по пути следования, а также для создания необходимых возможностей своевременного и качественного обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Новосибирская область обладает специфической пространственной структурой -  подавляющая часть её экономического потенциала расположена в Новосибирской городской агломерации.

Дорожно-транспортный комплекс Новосибирской агломерации как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития города Новосибирская и Новосибирской области.

В настоящее время идет активный процесс развития Новосибирской агломерации, вызванный изменением рынка труда, концентрацией наиболее привлекательных рабочих мест в городе Новосибирске, созданием новых промышленных, транспортных логистических объектов в пригородной зоне, формированием отдельных зон экономического развития.

В целях формирования транспортного каркаса в качестве приоритетного направления развития дорожной отрасли Новосибирской области в последнее десятилетие осуществляется строительство автодорожных обходов города Новосибирска, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в его пригородной зоне.

Для этих целей была проведена работа на ряде объектов: построен Северный обход города Новосибирска, осуществляется строительство первого этапа Восточного обхода города Новосибирска, реализуется проект реконструкции до параметров первой технической категории автомобильной дороги федерального значения М-51 на участке 1392-1422 км, открыто автомобильное движение по Бугринскому мосту.

Для создания более эффективных условий развития,  автомобильные дороги должны соответствовать современным требованиям к их оснащенности объектами дорожного сервиса: зданиями, строениями, сооружениями, иными объектами, предназначенными для обслуживания пользователей автомобильных дорог по пути следования (автозаправочными станциями, автовокзалами, гостиницами, кемпингами, мотелями, пунктами общественного питания, станциями технического обслуживания, пунктами торговли товарами повседневного спроса и автозапчастей, медицинской помощи, связи иными подобными объектами, а также необходимыми для их функционирования местами отдыха и стоянки транспортных средств).

Обеспеченность ОДС автомобильных дорог федерального значения М-51 (Федеральная автомобильная дорога Р-254 "Иртыш"), М-52 (Федеральная автомобильная дорога Р-256 "Чуйский тракт") и М-53 (Федеральная автомобильная дорога Р-255 "Сибирь") в пределах Новосибирской агломерации на отдельных участках по составу и перечню предоставляемых услуг не отвечает как международным требованиям, так и действующим нормативно правовым актам Российской Федерации.

Обеспеченность ОДС автомобильных дорог регионального значения, в частности автомобильной дороги Р380 «Новосибирск – Камень-на-Оби – Барнаул» в пределах Новосибирской агломерации, также не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и не удовлетворяют потребности потенциальных пользователей объектов придорожной инфраструктуры.

Существующие в настоящее время ОДС:

- не регламентированы по составу и качеству оказываемых на их территории услуг;

- зачастую обладают недостаточным набором услуг, в связи с чем, не отвечают реальным потребностям участников дорожного движения;

- не образуют упорядоченной системы: характеризуются стихийным и бессистемным размещением;

- превышают предельные нормы и расстояния размещения друг от друга на отдельных участках в несколько раз;

- характеризуются несоответствием требованиям по обустройству примыканий переходно-скоростных полос (полосы разгона и торможения).

- не предполагают создание условий безопасности для участников дорожного движения;

В Новосибирской области отсутствуют аналоги, предлагаемых Концепцией МКДС и МФЗ (многофункциональных зон дорожного сервиса), а также специально оборудованные стоянки для транспорта, перевозящего опасные грузы: взрывчатые вещества, промышленные и технические газы, легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие вещества, ядовитые и инфекционные вещества, радиоактивные вещества и другие.

Вновь созданные  многофункциональные комплексы дорожного сервиса обеспечат участников дорожного движения современными услугами и сервисом, комфортными условиями для отдыха водителей, пассажиров на высоком уровне безопасности.

- Нормативные требования.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

Одними из приоритетных направлений Транспортной стратегии (с учетом проекта изменений в стратегию от 11.06.2014) являются:

- формирование единого транспортного пространства Российской Федерации на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в развитие транспортной отрасли;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы качества транспортных услуг;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), обеспечивающих четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определения приоритетных сфер применения этих механизмов;

- развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, пунктов питания, кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов придорожного сервиса, в целях создания благоприятных условий для качественного осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и безопасности.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Среди целей и задач указанной государственной программы:

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

Задачами данной государственной программы являются:

- развитие сети автомобильных дорог федерального и регионального значения;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального и регионального значения;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, запланированы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, направленные на повышения обустройства на автомобильных дорогах федерального значения площадок отдыха, предполагается достигать за счет строительства пешеходных переходов в разных уровнях, устройства барьерного ограждения, освещения участков автомобильных дорог федерального значения, шумозащитных сооружений, подпорных стен, противолавинных галерей, других специальных защитных и укрепительных сооружений.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей Подпрограммой «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы (далее – ФЦП) предусмотрена разработка комплексных схем обустройства автомобильных дорог федерального значения объектами дорожного сервиса, площадками отдыха для участников движения и другими предприятиями, оказывающими услуги участниками движения.

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Указанный Технический регламент регулирует расположение объектов дорожного и придорожного сервиса, а также устанавливает термины и определения, единые для государств-членов Таможенного союза.

- Нормативные правовые акты и иные документы, регулирующие строительство и эксплуатацию ОДС на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения.

Федеральные нормативные правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013) «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в т. ч. «Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог», «Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог»);

- Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (в т. ч. «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»);

- Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» (в т. ч. «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»);

- Приказ Минтранса России от 24.10.2011 № 272 «О стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения»;

- Приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»;

- Приказ Минтранса России от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Государственные стандарты и иные технические нормативы

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);

- ГОСТ 33062-2014 Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса».

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативными техническими документами в части касающейся видов работ;

- РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР».

Региональные нормативные правовые акты

- Постановление Правительства Новосибирской области № 92-п от 12.03.2013 «О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобилях дорогах регионального и межмуниципального значения».

- Постановление Правительства Новосибирской области о№ 402-п от 27.09.2013 «О создании парковок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Новосибирской области».

- Цели и задачи.

5.1. Цели Концепции.

Концепция размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации призвана решить существующие проблемы и улучшить ситуацию в сфере дорожного сервиса.

Развитие дорожно-транспортного комплекса в границах Новосибирской агломерации является одним из приоритетных направлений развития дорожной отрасли Новосибирской области. Достижение этой цели будет обеспечено путем эффективного развития конкурентной среды в транспортной отрасли, создания оптимальных резервов в развитии инфраструктуры, достижения передового уровня развития техники и технологий, усиления внимания к социальным и экологическим факторам, находящимся в зависимости от транспорта.

В этой связи целями настоящей Концепции являются:

- определение условий и мероприятий по развитию качественного дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие придорожной инфраструктуры;

- формирование условий для развития предпринимательства (в том числе малого и среднего) в сфере дорожного сервиса, как в границах полос отвода, так и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации;

- создание благоприятных условий для формирования на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса

- модернизация существующей и формирование новой, современной придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального  значения в пределах Новосибирской агломерации;

- повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации;

- создание условий для повышения уровня безопасности пользования автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации;

- создание условий для повышения транспортной мобильности населения, развитие внутреннего автотуризма;

- социально-экономическое развитие территорий, создание опорных точек экономического роста, а также условий для создания новых рабочих мест различной квалификации и специализации.

5.2. Задачи Концепции.

Одной из основных задач в сфере функционирования и развития транспорта можно определить как создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики Новосибирской области и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и транспортным услугам.

В соответствии с указанными выше целями, реализация Концепции будет способствовать решению следующих задач Концепции:

- создание условий для строительства современных ОДС, а также многофункциональных придорожных комплексов высокого уровня обслуживания с организацией подъездных путей и подведением необходимых коммуникаций к таким ОДС и комплексам;

- формирование на территории многофункциональных зон дорожного сервиса предложений и условий для объединения и совместной реализации различных инвестиционных проектов предпринимательства (в том числе малого и среднего) в сфере дорожного сервиса с целью увеличения перечня услуг, оказываемых на территории МКДС и повышения качества обслуживания пользователей;

- эффективное использование создаваемых производственных, обслуживающих и логистических площадей компаний, ведущих деятельность на территории МКДС;

- формирование условий для развития высококачественного дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации;

- улучшение условий труда и отдыха водителей большегрузного транспорта (перевозчиков) и создание комфортных условий для других участников дорожного движения на автомобильных дорогах в части пользования услугами МКДС;

- развитие и совершенствование транспортной системы Новосибирской агломерации;

- создание новых рабочих мест, повышение занятости и формирование условий для дальнейшего комплексного развития прилегающих территорий;

- повышение уровня жизни и благосостояния жителей города Новосибирска и Новосибирской агломерации;

- привлечение частных инвестиций в реальный сектор экономики;

- увеличение налогооблагаемой базы и рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за счёт увеличения количества производимых товаров и оказываемых услуг;

Масштабность указанных целей и специфика задач предопределяет комплексный подход к их достижению и решению, предусматривающий учет максимального количества факторов и особенностей проектирования, строительства и эксплуатации МКДС.

- Состав МКДС, МФЗ и набор оказываемых услуг.

Действующими нормативно правовыми актами определено, что автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения должны быть обустроены различными видами объектов дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода таких автомобильных дорог, исходя из эксплуатационных характеристик и потребительских свойств этих дорог.

Для создания более эффективных условий развития,  автомобильные дороги должны соответствовать современным требованиям к их оснащенности ОДС: зданиями, строениями, сооружениями, иными объектами, предназначенными для обслуживания пользователей автомобильных дорог по пути следования (автозаправочными станциями, автовокзалами, гостиницами, кемпингами, мотелями, пунктами общественного питания, станциями технического обслуживания, пунктами торговли товарами повседневного спроса и автозапчастей, медицинской помощи, связи иными подобными объектами, а также необходимыми для их функционирования местами отдыха и стоянки транспортных средств).

При размещении новых объектов дорожного  сервиса целесообразно объединять их в многофункциональные зоны дорожного сервиса – МФЗ.

МФЗ подразделяются на типы – в зависимости от функционального назначения и на категории в зависимости от мощности или производительности объекта, в соответствии со схемой классификации многофункциональных зон дорожного сервиса, приведенной ниже.

Многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ)

Схема классификации многофункциональных зон дорожного сервиса.

Типы многофункциональных зон

| Категория МФЗ | ТИП А (автозаправочная станция, площадка отдыха) | Категория МФЗ | ТИП Б (автозаправочная станция, площадка отдыха, пункт общественного питания, станция технического обслуживания) | Категория МФЗ | ТИП В (автозаправочная станция, площадка отдыха, пункт общественного питания, станция технического обслуживания, мотель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - А – 1 |  | - Б – 1 |  | - В – 1 |
|  | - А – 2 |  | - Б – 2 |  | - В – 2 |
|  | - А – 3 |  | - Б – 3 |  | - В – 3 |
|  | - А – 4 |  | - Б – 4 |  | - В – 4 |

По типам МФЗ распределяются в зависимости от функционального назначения объектов, входящих в состав зоны:

- Тип А включает в себя размещение автозаправочной станции и площадки отдыха со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями на земельном участке площадью от 0,5 до 2 гектаров;

- Тип Б включает в себя размещение автозаправочной станции, площадки отдыха, пункта общественного питания и станцию технического обслуживания со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями на земельном участке площадью от 2 до 3 гектаров;

- Тип В включает в себя размещение автозаправочной станции, площадки отдыха, пункта общественного питания, станции технического обслуживания, мотеля или кемпинга или и мотеля и кемпинга со всеми сопутствующими и необходимыми вспомогательными функциями на земельном участке площадью от 3 до 4 гектаров.

Деление МФЗ на категории принято в зависимости от мощности объектов дорожного сервиса, входящих в состав зон:

- Категория 1 – «большая». Используется при больших мощностях объектов дорожного сервиса, предлагается к использованию при интенсивности движения свыше 35 тыс. транспортных единиц в сутки;

- Категория 2 – «средняя-большая». Используется при мощностях объектов дорожного сервиса выше среднего, предлагается к использованию при интенсивности движения от 15 до 35 тыс. транспортных единиц в сутки;

- Категория 3 - «средняя-малая». Используется при мощностях объектов дорожного сервиса ниже среднего, предлагается к использованию при интенсивности движения от 5 до 15 тыс. транспортных единиц в сутки;

- Категория 4 – «малая». Используется при небольших мощностях объектов дорожного сервиса, предлагается к использованию при интенсивности движения менее 5 тыс. транспортных единиц в сутки.

Категории МФЗ типа А

| Категория МФЗ | Мощности ОДС в составе МФЗ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПО (количество парковочных мест на площадке) | АЗС (количество заправок в сутки) |
| 1 | 2 | 3 |
| А - 1 | 30-40 | 1000-1500 |
| А - 2 | 20-30 | 1000 |
| А - 3 | 8-20 | 500-750 |
| А - 4 | 7-13 | 250-500 |

Пример:

| Категория МФЗ | Мощности ОДС в составе МФЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО (количество парковочных мест на площадке) | АЗС (количество заправок в сутки) | ПП (количество посадочных мест) | СТО (количество постов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б – 1 | 30-40 | 1000-1500 | 160-200 | 8-14 |
| Б – 2 | 20-30 | 1000 | 110-160 | 6-8 |
| Б – 3 | 8-20 | 500-750 | 40-110 | 3-6 |
| Б - 4 | 7-13 | 250-500 | 30-40 | 3 |

Категории МФЗ типа Б

Пример:

Категории МФЗ типа В

| Категория МФЗ | Мощности ОДС в составе МФЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО (количество парковочных мест на площадке) | АЗС (количество заправок в сутки) | ПП (количество посадочных мест) | СТО (количество постов) | М (количество мест) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В - 1 | 30-40 | 1000-1500 | 160-200 | 8-14 | 90-150 |
| В - 2 | 20-30 | 1000 | 110-160 | 6-8 | 60-110 |
| В - 3 | 8-20 | 500-750 | 40-110 | 3-6 | 30-75 |
| В - 4 | 7-13 | 250-500 | 30-40 | 3 | 25-60 |

Пример:

Размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги соответствующего класса и категории осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории с учетом минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода таких автомобильных дорог.

Размещение МКДС на предлагаемых в Концепции участках автомобильных дорог федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации, с учетом минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требований, предполагает строительство и функционирование таких объектов как:

- Кемпинг:

Необходимость осуществления сезонного (в период летного потока пассажиров) приема и обслуживания (с частичным самообслуживанием) владельцев и пользователей транспортных средств (проживание в палаточном городке и частично в легких не отапливаемых помещениях), включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток, а также предоставление возможности воспользоваться следующими объектами:

- стоянка транспортного средства у места проживания;

- пункт общественного питания (кафе быстрого питания и кафе (столовая) с традиционными блюдами);

- туалеты;

- душевые кабины;

- мусоросборники;

- павильон бытового обслуживания, в том числе места для индивидуального приготовления и приема пищи.

- Мотель, гостиница:

Необходимость осуществления круглогодичного приема и обслуживания владельцев и пользователей транспортных средств с кратковременным и длительным сроков пребывания, включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток, а также предоставление возможности воспользоваться следующими объектами:

- пункт общественного питания (кафе быстрого питания и кафе (столовая) с традиционными блюдами);

- туалеты;

- прачечная;

- средства связи;

- душевые кабины;

- мусоросборники;

- охраняемая стоянка транспортных средств.

- Охраняемая стоянка легковых транспортных средств:

Необходимость осуществления стоянки легковых транспортных средств пользователей объектов инфраструктуры МКДС, проживающих на территории кемпинга или мотеля - гостиницы, включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток (при наличии возможности использования существующих электрических сетей).

- Охраняемая стоянка грузовых транспортных средств:

Необходимость осуществления стоянки грузовых транспортных средств пользователей объектов инфраструктуры МКДС, проживающих на территории кемпинга или мотеля - гостиницы, включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток (при наличии возможности использования существующих электрических сетей) и возможность организации отдельной специально оборудованной площадки для отстоя транспорта, перевозящего опасные грузы.

- Специальная охраняемая стоянка грузовых транспортных средств, перевозящих опасные грузы:

Необходимость организации отдельной специально оборудованной площадки для отстоя транспорта, перевозящего опасные грузы, включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток (при наличии возможности использования существующих электрических сетей)

- Площадка отдыха:

Необходимость осуществления приема владельцев и пользователей транспортных средств для кратковременного отдыха, включая обеспечение освещения всей территории объекта в темное время суток (при наличии возможности использования существующих электрических сетей), а также предоставление возможности воспользоваться следующими объектами:

- столы и скамейки для отдыха и приема пищи;

- стоянка транспортных средств;

- туалеты;

- мусоросборники.

- Пункт общественного питания (кафе быстрого питания и кафе (столовая) с традиционными блюдами):

Обеспечение предоставления возможности покупки продуктов питания и (или) приема пищи на территории пункта общественного питания, освещения всей территории объекта в темное время суток, а также обеспечение возможности воспользоваться следующими объектами:

- площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей;

- туалеты;

- мусоросборники.

- Автозаправочная станция (АЗС/ АГЗС):

Обеспечение предоставления возможности осуществления заправки транспортных средств топливно-смазочными материалами и газовым моторным топливом, освещения всей территории объекта в темное время суток, а также обеспечение предоставления возможности воспользоваться следующими объектами:

- торговый павильон для продажи технических жидкостей и автомобильных принадлежностей;

- зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями;

- площадка для остановки транспортных средств;

- туалеты;

- мусоросборники;

- средства связи.

- Моечный пункт (легковые и грузовые автомобили):

Обеспечение предоставления возможности круглогодичной ручной и механизированной мойки легковых и грузовых автомобилей, а также возможности воспользоваться следующими объектами:

- площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей;

- мусоросборники.

- Предприятия торговли (минимаркет или магазин, организация микрорынка):

Обеспечение работы торгового павильона, осуществляющего продажу продуктов питания, технических жидкостей и автомобильных принадлежностей, обеспечение организации работы уличных круглогодичных павильонов-киосков для самостоятельной торговли продуктами питания, товарами народного потребления, сувенирной продукцией и иными частными лицами на правах аренды, включая предоставление возможности воспользоваться следующими объектами:

- площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей;

- мусоросборники.

- Станция технического обслуживания, шиномонтажная мастерская:

Обеспечение возможности осуществления круглогодичного производства мелкого аварийного ремонта и технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей, а том числе шиномонтажная мастерская, включая предоставление возможности воспользоваться следующими объектами:

- площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей;

- мусоросборники.

Объекты дорожного сервиса различного вида могут также быть объединены в единые комплексы.

Оборудование объектов дорожного сервиса должно обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к указанным объектам, а также возможность их пользования вышеперечисленными услугами.

При реализации проектов по размещению многофункциональных комплексов дорожного сервиса на автомобильных дорогах федерального и регионального значения в пределах Новосибирской агломерации должны быть также соблюдены и выполнены условия по проведению работ, связанных с примыканием комплексов в дорожному полотну, в соответствии с установленными законодательством требованиями.

- Существующие объекты дорожного сервиса в пределах Новосибирской агломерации.

Обеспеченность ОДС автомобильных дорог федерального значения М-51 (Федеральная автомобильная дорога Р-254 "Иртыш"), М-52 (Федеральная автомобильная дорога Р-256 "Чуйский тракт") и М-53 (Федеральная автомобильная дорога Р-255 "Сибирь") в пределах Новосибирской агломерации в соответствии с актуализированным перечнем размещения объектов дорожного сервиса в Новосибирской области формируется следующим образом:

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» (Р-254 «Иртыш»)

В Коченевском районе Новосибирской области:

1. Комплекс дорожного сервиса с АЗС/АГЗС (гостиница, кафе, площадка отдыха)  ООО УК "Актин" (1368 км).

2. АЗС № 52, АГЗС, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (1412 км).

3. Пункт общественного питания, площадка отдыха ИП Степанян Р.Р. (1412 км).

4. Кафе площадка отдыха, дизельное топливо ООО "Меркурий" (1412 км).

5. Комплекс дорожного сервиса с АЗС (кафе, гостиница, сто, площадка для отдыха) ООО "Космополит" (1421 км).

6. АЗС № 112, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (1427 км).

В Новосибирском районе Новосибирской области:

1. АЗС № 150 (Комплекс дорожного сервиса: кафе, гостиница, площадка для отдыха) АО "Газпромнефть-Новосибирск" (1438 км).

2. Комплекс дорожного сервиса с АЗС (кафе, гостиница, сто, площадка для отдыха) ООО "Капитан" (1440 км).

3. АЗС № 128, площадка для отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (1443 км).

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» (Р-254 «Иртыш») на участке с. Прокудское - п. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. "Красный Яр" в Новосибирской области («Северный обход»)

В Колыванском районе Новосибирской области:

1. Комплекс с АЗС (стоянка автотранспорта, баня, столовая, автомойка, гостиница) ООО "Байкал-АЗС" (6 км).

В Коченевском районе Новосибирской области:

1. Комплекс дорожного сервиса: кемпинг, автостоянка, гостиница, баня, шиномонтаж ООО "Байкал54" (14 км).

2. Комплекс дорожного сервиса (сто, автомойка, магазин, гостиница, охраняемая автостоянка для грузовых, легковых и автобусов) ООО "ВМТ" (29 км).

В Новосибирском районе Новосибирской области:

1. АЗС "Лукойл", площадка отдыха ООО "Грифон" (47 км).

2. Комплекс: мотель, автомобильная стоянка. сто, шиномонтаж, автомойка ИП Пантюхов С.П. (47 км).

3. Комплекс: сто грузовых автомобилей, стоянка транспорта ООО "Сибирская Торгово-Транспортная компания (47 км).

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» (Р-256 «Чуйский тракт»)

В Новосибирске, Новосибирском районе Новосибирской области:

1. АЗС "Лукойл", мини-маркет, площадка отдыха ООО "СибНафтаГрупп" (29 км).

2. Пункт общественного питания, гостиница, площадка отдыха ИП Овсепян Л.Г. (30 км).

3. Пункт общественного питания "ФЛОРА", площадка отдыха ИП Казарян С.Д. (31 км).

4. Пункт общественного питания, площадка отдыха Саркисян А.Г. (33 км).

5. Комплекс ОДС "Постоялый двор" с АЗС, пунктом общественного питания, гостиницей, площадкой для отдыха ООО "Бердская птицефабрика "Алмаз" (33 км).

6. АЗС № 95, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (35 км).

7. АЗС № 6, магазин, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (38 км).

8. АЗС, площадка отдыха ООО "Глобал Ойл" (38 км).

9 АЗС, АГЗС, площадка отдыха ЗАО "СибЦентрЛайн" (38 км).

10. Магазин промышленных товаров, площадка отдыха ООО "Контекс" (39 км).

В Искитимском районе Новосибирской области:

1. Комплекс дорожного сервиса с АЗС (автомойка, магазин, сто) ООО "Герма" (41 км).

2. Пункты общественного питания, магазин автозапчастей, киоск продтоваров, площадка отдыха, проектируется АЗС ИП Федяева И.А. (41 км).

3. Пункт общественного питания "Экипаж", площадка отдыха ИП Даниелян Т.Б. (41 км).

4. АЗС № 167, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (44 км).

5. АЗС, площадка отдыха ООО "Транзит" (50 км).

6. Кафе, площадка отдыха ИП Балдаков А.В. (53 км).

7. АЗС, автомагазин, площадка отдыха ИП Голубев В.А. (55 км).

8. АЗС № 97, магазин, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (57 км).

9. АЗС, площадка отдыха ООО "Симбиоз" (59 км).

10. Комплекс дорожного сервиса с АЗС, пунктом общественного питания, гостиницей, сто, площадкой отдыха ООО "Нефтепродуктсервис" (62 км).

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь»)

В Мошковском районе Новосибирской области:

1. Пункт общественного питания, площадка отдыха ИП Гусева С.Г. (47 км).

2. Мотель, пункт общественного питания, автосервис (сто), стоянка отстоя транспорта ООО "Мотель-Мошково" (57 км).

3. Пункт общественного питания "Согдиана", площадка отдыха ИП Рахматуллоев Х.К. (57 км.)

4. Комплекс с автостоянкой ИП Долгушев И.Н. (57 км).

5. Пункт общественного питания "Транзит", площадка для отдыха ИП Некрасова Н.В. (58 км).

6. Комплекс: АЗС "Рубин", кафе, автосервис (сто, автомойка), гостиница, площадка для отдыха ООО "Томик" (60 км).

АЗС № 141, площадка для отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (60 км).

- Планируемые к строительству, находящиеся на стадии строительства объекты дорожного сервиса пределах Новосибирской агломерации.

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» (Р-254 «Иртыш»)

В Коченевском районе Новосибирской области:

1. Строящийся многофункциональный комплекс ООО "Мираж" (1421 км).

В Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Планируемый к строительству комплекс дорожного сервиса (автомойка, сто, складское помещение, стоянка автомобильного транспорта, здание администрации, котельная, баня, гостиница, кафе, магазин) ИП Посаженников Ю.А. (1436 км).

2. Планируемый к строительству комплекс (пункт общественного питания, стоянка для автомобилей) ООО "ПромСтройСклад" (1448 км).

В Коченевском районе Новосибирской области:

1. Планируемый к строительству комплекс: гостиница, кафе, банно-прачечный комплекс, шиномонтаж, магазин автозапчасти, стоянка большегрузов ООО "Форпост" (7 км).

2. Планируемый к строительству комплекс с АЗС ООО "Меркурий" (7 км).

3. Планируемый к строительству комплекс дорожного сервиса ООО "Март" (13 км).

В Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Планируемый к строительству многофункциональный комплекс с АЗС ООО "Космополит" (43 км).

2. Планируемый к строительству многофункциональный комплекс с АЗС ООО "Космополит" на противоположной стороне (43 км).

3. Строящийся объект комплекс ОДС ООО "ПЛП "Стрижи-Северная" (45 км).

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» (Р-256 «Чуйский тракт»)

В Новосибирске, Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Строящийся объект АЗС ООО "Топаз" (30 км).

В Искитимском районе Новосибирской области:

1. Планируемый к строительству АЗС, площадка отдыха АО "Газпромнефть-Новосибирск" (44 км).

- Предполагаемые места размещения.

Предлагаемые настоящей концепцией места размещения объектов дорожного сервиса на региональных автомобильных дорогах общего пользования в Новосибирской области имеют разработанную и утвержденную проектную документацию по строительству примыканий, переходно-скоростных полос и автомобильных стоянок, вместимостью на 70-100 мест на таких автомобильных дорогах.

Строительство примыканий, переходно-скоростных полос и автомобильных стоянок на региональных автомобильных дорогах общего пользование осуществляется за счет бюджета Новосибирской области в рамках Постановления Правительства Новосибирской области № 92-п от 12.03.2013 «О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорога регионального и межмуниципального значения».

Для размещения объектов дорожного сервиса в полосе отвода (придорожной полосе) региональной автомобильной дороги общего пользования требуется заключение договора с ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на присоединение объектов дорожного сервиса, получение согласования и технических условий  на размещение объекта в полосе отвода (придорожной полосе) и разработка проектной документации по присоединению объектов к существующим примыканиям.

Согласование выбора земельного участка под размещение объекта дорожного сервиса в полосе отвода (придорожной полосе) федеральных автомобильных дорог общего пользования проводиться ФКУ «Сибуправтодор» после получения предварительного согласования ФДА «Росавтодор», при условии выполнения требований нормативных документов по их размещению.

Для получения предварительного согласования ФДА «Росавтодор» требуется подача заявления о выдаче технических условий для размещения объекта дорожного сервиса в полосе отвода (придорожной полосе) федеральной автомобильной дороги общего пользования и строительства примыкания, с перечнем-приложением документов, приведенных на официальном сайте ФКУ «Сибуправтодор» (http://www.sibupravtodor.ru).

При получении положительного заключения ФДА «Росавтодор» заявителю будут направлены технические требования и условия на проектирование размещения объектов придорожной инфраструктуры, строительство или реконструкцию примыкания подъезда с устройством переходно-скоростных полос и оборудованием обустройства федеральной автомобильной дороги общего пользования.

Дальнейший порядок для размещения объектов дорожного сервиса в полосе отвода (придорожной полосе) федеральной автомобильный дороги общего пользования определяется следующим образом:

- Заключение возмездного договора о присоединении объектов придорожной инфраструктуры к федеральной автомобильной дороге в ФКУ «Сибуправтодор» с техническими требованиями и условиями на его присоединение.

- Проектирование в соответствии с выданными техническими требованиями и условиями.

- Установление сервитута на земельный участок в границах полосы отвода на испрашиваемом участке федеральной автомобильной дороги в целях устройства примыкания, обустройства его переходно-скоростными полосами и дальнейшей эксплуатации примыкания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере земельных отношений.

- Предварительное согласование проектных решений с ФКУ «Сибуправтодор».

- Получение положительного заключения экспертизы проектной документации.

- Получение разрешения на строительство примыкания и обустройства его переходно-скоростными полосами в полосе отвода федеральной дороги в ФКУ «Сибуправтодор».

- Выполнение работ по строительству примыкания, переходно-скоростных полос, линии стационарного освещения и обустройства техническими средствами организации дорожного движения.

- Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с подписанием акта приемочной комиссии.

- Этапы реализации проектов.

Предлагаемые в настоящей Концепции инвестиционные проекты «Размещения многофункциональных комплексов дорожного сервиса (МКДС) на федеральных и региональных автомобильных дорогах в пределах Новосибирской агломерации» предполагается осуществить в процессе реализации следующих этапов строительства:

1 этап:

- Обращение в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области;

- Выбор земельного участка для реализации проекта;

- Получение/ приобретение земельного участка для реализации проекта;

Отношения между хозяйствующими субъектами по возникновению прав на  земельные участки, находящиеся в частной собственности, регулируются в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности определяется в соответствии с главой V.1 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

В соответствии со ст. 39.1 «Земельного кодекса Российской Федерации», основанием для возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются:

- решение органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

- договор купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;

- договор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;

- договор безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование.

- Внесение изменений в документы территориального планирования:

- схемы территориального планирования муниципальных районов;

- генеральные планы поселений;

- генеральные планы городских округов;

- в документы градостроительного зонирования:

- Внесение изменений в документы градостроительного зонирования:

- правила землепользования и застройки;

При необходимости приведение в соответствие категорий и разрешенного использования земельных участков под проекты.

- Получение согласования и технических условий на размещение объектов дорожного сервиса в полосе отвода федеральной или региональной автомобильной дороги общего пользования, заключение договора на присоединение объектов дорожного сервиса;

- Подготовка проектно-сметной документации, проектные работы, подготовка площадки, строительство объектов инфраструктуры;

- Строительство и ввод в эксплуатацию примыкающих автомобильных дорог (переходно-скоростные полосы);

- Строительство АЗС, ввод АЗС в эксплуатацию;

- Строительство и ввод в эксплуатацию микрорынка;

- Строительство и ввод в эксплуатацию кемпинга;

- Строительство стоянки для грузовых автомобилей;

2 этап:

- Строительство и ввод в эксплуатацию стоянки для грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы;

- Строительство и ввод в эксплуатацию магазина и минимаркета;

- Строительство и ввод в эксплуатацию кафе (пунктов общественного питания);

- Строительство и ввод в эксплуатацию автомойки;

- Благоустройство территории;

3 этап:

- Строительство и ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автотранспорта;

- Строительство и ввод в эксплуатации гостиничного комплекса;

- Благоустройство территории.

- Планируемый эффект от реализации.

Результатом создания многофункциональных комплексов дорожного сервиса (далее – МКДС) на автомобильных дорогах федерального и регионального значения  в пределах Новосибирской агломерации будет являться объединение на одной территории заинтересованных компаний, мелких и средних предприятий производственного, торгового и обслуживающего характера, имеющих цели создания или расширения бизнеса в границах Новосибирской агломерации.

Такие компании будут использовать транспортные пути для повышения финансовых оборотов, привлечения новых клиентов своих компаний за счёт удобного расположения в одном месте предприятий с различными видами деятельности, но комплексно оказывающими услуги целевой аудитории.

Предлагаемые к размещению многофункциональные комплексы дорожного сервиса обеспечат участников дорожного сервиса современными услугами и сервисом, комфортными условиями для отдыха водителей, пассажиров на высоком уровне безопасности.

Функционирование МКДС также создаст новые рабочие места в Новосибирской агломерации, обеспечит бесперебойное поступление средств в региональный и местный бюджеты в качестве налоговых отчислений.

Приложение № 1

Описание предполагаемых мест размещения

На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения:

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» (Р-254 «Иртыш»)

В Татарском районе Новосибирской области с 947 – по 1018 км:

- На 968 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 976 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 980 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 985 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 991 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Чановском районе Новосибирской области с 1018 – по 1096 км:

- На 1036 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1041 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1078 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1084 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1088 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1098 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Барабинском районе Новосибирской области с 1096 – по 1185 км:

- На 1102 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1107 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1110 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1113 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1116 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1150 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1170 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Убинском районе Новосибирской области с 1191 – по 1252 км:

- На 1192 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1200 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1204 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1206 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1215 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1217 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1227 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1245 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Каргатском районе Новосибирской области с 1252 – по 1303 км:

- На 1258 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1285 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1293 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1300 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Чулымском районе Новосибирской области с 1303 – по 1356 км:

- На 1308 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1317 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1320 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1323 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1335 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1337 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Коченевском районе Новосибирской области с 1356 – по 1430 км:

- На 1371 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1392 или ПК 11 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на д. Лесная поляна);

- На 1400 или ПК 71 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на д. Белобородово);

- На 1403 или ПК 101 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на с. Новомихайловка);

- ПК 155 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на с. Крутологово);

- ПК 183 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на с. Новокремлевское);

- На 1415 или ПК 245 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3 (рядом с транспортной развязкой на п. Светлый).

В Новосибирском районе Новосибирской области с 1430 – по 1437, с 1443 по 1454 км:

- На 1444 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1445 километре автомобильной дороги с правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1447 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 1452 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-51 «Байкал» (Р-254 «Иртыш») на участке с. Прокудское - п. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. "Красный Яр" в Новосибирской области («Северный обход»)

В Мошковском районе Новосибирской области с 40 – по 88 км:

- На 57 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» (Р-256 «Чуйский тракт»)

В Искитимском районе Новосибирской области с 40 – по 88 км:

- На 43 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 47 километре автомобильной дороги с правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 48 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 52 километре автомобильной дороги с правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 55 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

В Искитимском районе Новосибирской области с 40 – по 88 км:

- На 92 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 95 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 98 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 101 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 107 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 114 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 126 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 131 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3.

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь»)

В Мошковском районе Новосибирской области с 42 – по 96 км:

- На 47 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 63 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 65 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 70 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 79 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

В Болотнинском районе Новосибирской области с 96 – по 149 км:

- На 131 километре автомобильной дороги с левой и правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 144 километре автомобильной дороги с левой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

- На 149 километре автомобильной дороги с правой стороны. Многофункциональная зона Б-3;

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения:

В Колыванском районе Новосибирской области:

- На 57 километре автомобильной дороги К-12 («Новосибирск-Колывань-Томск») с правой стороны. Многофункциональная зона Б-4.

В Кочковском районе Новосибирской области:

- На 203 километре автомобильной дороги К-17р («Новосибирск-Кочки-Павлодар») с правой стороны. Многофункциональная зона В-4.

В Краснозерском районе Новосибирской области:

- На 290 километре автомобильной дороги К-17р («Новосибирск-Кочки-Павлодар») с правой стороны. Многофункциональная зона В-4.

В Тогучинском районе Новосибирской области:

- На 42 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с левой стороны. Многофункциональная зона В-4;

- На 53 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с левой стороны. Многофункциональная зона Б-4;

- На 76 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с правой стороны. Многофункциональная зона Б-4;

- На 107 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с правой стороны. Многофункциональная зона Б-4.

В Новосибирском районе Новосибирской области:

- На 13 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с левой стороны. Площадка отдыха;

- На 19 километре автомобильной дороги К-19р («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») с левой и правой стороны. Площадка отдыха;

- На 16 километре автомобильной дороги К-17р («Новосибирск-Кочки-Павлодар») с правой стороны. Многофункциональная зона В-4;

- На 29 километре автомобильной дороги К-17р («Новосибирск-Кочки-Павлодар») с правой стороны. Многофункциональная зона Б-4;

- На 3 километре автомобильной дороги Н-1918 («24 км М53- Локти») с левой и правой стороны перед транспортной развязкой с федеральной автомобильной дорогой «Северный обход».